# Roadmap Pengembangan Sistem

# Website Profil SMKN 1 Sebulu Terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dan Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Jurusan

Versi Dokumen : 1.0

# Disusun Oleh:

# Mufidah Kholilah Putri

# Zaskia Nabilah

# Program Studi Teknik Informatika

# Fakultas Sains dan Teknologi

# Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

# 2026/2027

Daftar Isi

Daftar Isi	1

Revision History	2

Bab I Pendahuluan	3

1.1.	Tujuan	4

1.2.	Ruang Lingkup	4

1.3.	Definisi, Akronim, dan Singkatan	4

1.4.	Referensi	4

1.5.	Gambaran Umum Dokumen	4

Bab II Deskripsi Umum	4

2.1.	Perspektif Produk	4

2.2.	Fungsi produk	4

2.3.	Karakteristik pengguna	4

2.4.	Batasan Sistem	5

2.5.	Asumsi dan Ketergantungan	5

Bab III Kebutuhan Sistem	5

3.1.	Kebutuhan Fungsional	5

3.2.	Kebutuhan Nonfungsional	5

3.3.	Kebutuhan Antarmuka	5

3.3.1 User Interface	5

3.3.2 Hardware Interface	5

3.3.3 Software Interface	6

3.3.4 Communication Interface	6

3.4.	Kebutuhan Kinerja	6

3.5.	Kebutuhan Keamanan	6

3.6.	Kebutuhan Lain	6

Bab IV Lampiran	6

Lampiran A: Glosarium	6

Lampiran B: Model Analisis	6

Lampiran C: Contoh Data	6

# Revision History

| Version | Date | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28 Juli 2026 | Versi awal dokumen SRS | Mufidah Kholilah Putri |

# BAB I
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Website Profil SMKN 1 Sebulu Terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dan Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Jurusan merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung penyampaian informasi sekolah sekaligus digitalisasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem ini juga mengintegrasikan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk ekstraksi nilai rapor serta metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai pendukung rekomendasi jurusan.

Agar proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur, diperlukan suatu roadmap pengembangan yang menggambarkan tahapan pekerjaan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan basis data, implementasi backend, perancangan antarmuka pengguna, integrasi sistem, pengujian, hingga deployment dan pemeliharaan. Dengan adanya roadmap ini, setiap tahapan pengembangan memiliki arah yang jelas sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara sistematis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan pada dokumen Software Requirements Specification (SRS).

## Tujuan

Dokumen Roadmap Pengembangan Sistem ini disusun dengan tujuan untuk:

- Menjadi panduan dalam pelaksanaan proses pengembangan sistem secara terstruktur.

- Menjelaskan urutan tahapan pengembangan mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi sistem.

- Memberikan acuan bagi proses perancangan basis data, pengembangan backend, serta perancangan UI/UX agar setiap tahapan saling terintegrasi.

- Mempermudah proses koordinasi dan evaluasi selama pengembangan sistem.

- Menjadi referensi dalam proses implementasi, pengujian, deployment, dan pengembangan sistem di masa mendatang.

## Ruang Lingkup

Dokumen ini membahas tahapan pengembangan Website Profil SMKN 1 Sebulu Terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dan Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Jurusan. Pembahasan meliputi roadmap pengembangan secara umum, roadmap perancangan basis data, roadmap pengembangan backend menggunakan Laravel, roadmap perancangan UI/UX, proses integrasi sistem, pengujian, deployment, serta pemeliharaan sistem. Dokumen ini tidak membahas implementasi kode program secara rinci, melainkan berfokus pada alur dan tahapan pengembangan sistem.

## Gambaran Umum Dokumen

Dokumen Roadmap Pengembangan Sistem disusun ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan.

- Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, serta gambaran umum dokumen.

- Bab II Roadmap Pengembangan menjelaskan tahapan utama pengembangan sistem dari analisis kebutuhan hingga tahap pemeliharaan.

- Bab III Roadmap Database menjelaskan tahapan perancangan basis data sebagai fondasi sistem.

- Bab IV Roadmap Backend menjelaskan tahapan pengembangan backend menggunakan framework Laravel beserta implementasi logika bisnis.

- Bab V Roadmap UI/UX menjelaskan tahapan perancangan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna hingga proses implementasi frontend.

- Bab VI Penutup berisi kesimpulan mengenai roadmap pengembangan sebagai acuan pelaksanaan proyek.

# BAB II
ROADMAP PENGEMBANGAN SISTEM

## 2.1 Gambaran Umum Roadmap Pengembangan

Roadmap pengembangan sistem merupakan panduan yang menggambarkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses pembangunan Website Profil SMKN 1 Sebulu Terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dan Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Jurusan. Roadmap ini disusun berdasarkan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan pada dokumen Software Requirements Specification (SRS) sehingga setiap tahapan pengembangan memiliki keterkaitan dan tujuan yang jelas.

Secara umum, proses pengembangan sistem dimulai dari analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan tahap perancangan sistem yang mencakup perancangan basis data, pengembangan backend, dan perancangan UI/UX. Setelah seluruh komponen selesai dirancang dan dikembangkan, dilakukan proses integrasi sistem, pengujian, deployment, serta pemeliharaan untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.

## 2.2 Tahapan Pengembangan Sistem

Roadmap pengembangan sistem terdiri atas beberapa tahapan utama sebagai berikut.

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem berdasarkan dokumen SRS. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam proses perancangan dan pengembangan sistem.

Output:

- Dokumen SRS

- Daftar kebutuhan fungsional

- Daftar kebutuhan nonfungsional

- Identifikasi aktor sistem

- Identifikasi modul sistem

2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan dilakukan untuk menghasilkan rancangan teknis sistem sebelum implementasi dimulai. Pada tahap ini proses pengembangan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu perancangan basis data, pengembangan backend, dan perancangan UI/UX.

Output:

- Roadmap Database

- Roadmap Backend

- Roadmap UI/UX

3. Integrasi Sistem

Tahap ini bertujuan untuk mengintegrasikan basis data, backend, dan antarmuka pengguna menjadi satu kesatuan sistem yang utuh sehingga seluruh modul dapat saling berkomunikasi dengan baik.

Output:

- Sistem terintegrasi

4. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan pada dokumen SRS.

Pengujian meliputi:

- Pengujian fungsional

- Pengujian integrasi

- Pengujian usability

- Perbaikan bug

Output:

- Sistem siap digunakan

5. Deployment

Tahap deployment merupakan proses penerapan aplikasi pada layanan hosting sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan internet.

Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- Konfigurasi hosting

- Konfigurasi domain

- Konfigurasi basis data

- Pengujian sistem pada server produksi

Output:

- Sistem online

6. Maintenance dan Pengembangan

Tahap maintenance dilakukan setelah sistem digunakan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik serta dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di masa mendatang.

Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- Perbaikan bug

- Monitoring sistem

- Backup basis data

- Penambahan fitur

- Optimasi performa

Output:

- Sistem tetap stabil dan terus berkembang

## 2.3 Roadmap Pengembangan Sistem

Roadmap pengembangan sistem secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 2.1.

SRS

│

▼

Analisis Kebutuhan

│

▼

Perancangan Sistem

├───────────────┬───────────────┬───────────────┐

▼               	▼               	▼

Database      Backend         UI/UX

│               │               │

└───────────────┴───────────────┘

│

▼

Integrasi Sistem

│

▼

Pengujian Sistem

│

▼

Deployment

│

▼

Maintenance & Pengembangan

Gambar 2.1 Roadmap Pengembangan Sistem

# BAB III 
ROADMAP DATABASE

## 3.1 Gambaran Umum Roadmap Database

Roadmap Database merupakan tahapan perancangan basis data yang bertujuan untuk membangun struktur penyimpanan data yang terorganisasi, konsisten, dan mampu mendukung seluruh kebutuhan sistem. Perancangan basis data dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan pada dokumen Software Requirements Specification (SRS), sehingga setiap tabel, atribut, dan relasi yang dibangun sesuai dengan proses bisnis sistem.

Pada tahap ini dilakukan identifikasi entitas, penentuan atribut, penyusunan relasi antar entitas, normalisasi basis data, penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD), hingga implementasi struktur basis data menggunakan migration pada framework Laravel. Hasil dari roadmap database menjadi dasar utama bagi proses pengembangan backend.

## 3.2 Tahapan Roadmap Database

Tahap 1 – Analisis Kebutuhan Data

Tahap awal dilakukan dengan menganalisis seluruh data yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan sistem yang telah ditentukan pada dokumen SRS.

Data yang diidentifikasi meliputi:

- Data pengguna

- Data website profil

- Data PPDB

- Data OCR

- Data SPK

- Data Theme Manager

- Data laporan

Output:

- Daftar kebutuhan data.

Tahap 2 – Identifikasi Entitas

Setelah kebutuhan data diperoleh, dilakukan identifikasi entitas yang akan menjadi tabel pada basis data.

Entitas yang dihasilkan dikelompokkan berdasarkan modul sistem.

Contohnya:

Website Profil

- Berita

- Galeri

- Guru

- Jurusan

PPDB

- Pendaftaran

- Biodata

- Orang Tua

- Dokumen

- Foto Rapor

- Periode PPDB

SPK

- Kriteria

- Bobot

- Alternatif Jurusan

- Hasil Rekomendasi

Theme Manager

- Tema

Manajemen Sistem

- User

- Role

- Log Aktivitas

Output:

- Daftar entitas sistem.

Tahapan 3 – Pementuan Atribut

Pada tahap ini setiap entitas diberikan atribut yang diperlukan sesuai kebutuhan sistem.

Penentuan atribut meliputi:

- Primary Key

- Foreign Key

- Nama atribut

- Tipe data

- Panjang data

- Nullable

- Default value

Output:

- Daftar atribut setiap entitas.

Tahapan 4 – Penentuan Relasi

Setelah atribut ditentukan, dilakukan penyusunan hubungan antar entitas.

Jenis relasi yang digunakan meliputi:

- One to One (1:1)

- One to Many (1:N)

- Many to Many (N:N)

Relasi disusun agar seluruh proses bisnis pada sistem dapat berjalan secara terintegrasi.

Output:

- Relasi antar tabel.

Tahapan 5 – Normalisasi Basis Data

Setelah atribut ditentukan, dilakukan penyusunan hubungan antar entitas.

Jenis relasi yang digunakan meliputi:

- One to One (1:1)

- One to Many (1:N)

- Many to Many (N:N)

Relasi disusun agar seluruh proses bisnis pada sistem dapat berjalan secara terintegrasi.

Output:

- Relasi antar tabel.

Tahapan 6 – Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)

Setelah proses normalisasi selesai, dilakukan penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD).

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data secara visual.

Output:

- Entity Relationship Diagram (ERD).

Tahapan 7 – Penyusunan Data Dictionary

Tahap ini bertujuan mendokumentasikan seluruh struktur tabel yang akan digunakan.

Informasi yang didokumentasikan meliputi:

- Nama tabel

- Nama field

- Tipe data

- Panjang data

- Primary Key

- Foreign Key

- Keterangan

Output:

- Data Dictionary.

Tahapan 8 – Implementasi Migration Laravel

Tahap terakhir pada roadmap database adalah implementasi struktur basis data ke dalam migration Laravel.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Pembuatan migration.

- Pembuatan foreign key.

- Pembuatan index.

- Pengujian migration.

Output:

- Basis data siap digunakan oleh Backend.

## 3.3 Alur Roadmap Database

Alur roadmap database ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Analisis Kebutuhan Data

│

▼

Identifikasi Entitas

│

▼

Penentuan Atribut

│

▼

Penentuan Relasi

│

▼

Normalisasi Database

│

▼

Perancangan ERD

│

▼

Penyusunan Data Dictionary

│

▼

Implementasi Migration Laravel

│

▼

Database Siap Digunakan Backend

Gambar 3.1 Roadmap Database

# BAB IV 
ROADMAP BACKEND

## 4.1 Gambaran Umum Roadmap Backend

Roadmap Backend merupakan tahapan pengembangan sisi server yang bertujuan untuk mengimplementasikan seluruh proses bisnis sistem berdasarkan struktur basis data yang telah dirancang. Pengembangan backend dilakukan menggunakan framework Laravel dengan menerapkan konsep MVC (Model-View-Controller) agar kode program terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan.

Pada tahap ini dilakukan implementasi autentikasi pengguna, pengelolaan hak akses, pengembangan modul website profil, modul PPDB Online, integrasi OCR, implementasi Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), Theme Manager, hingga pembuatan laporan dan fitur pendukung lainnya. Hasil akhir dari roadmap backend adalah layanan aplikasi yang siap diintegrasikan dengan antarmuka pengguna.

## 4.2 Tahapan Roadmap Backend

Tahapan 1 – Persiapan Lingkungan Pengembangan

Tahap awal dilakukan dengan mempersiapkan lingkungan pengembangan aplikasi.

Kegiatan meliputi:

- Instalasi Laravel

- Konfigurasi PHP

- Konfigurasi Composer

- Konfigurasi MySQL

- Konfigurasi Git

- Konfigurasi Environment (.env)

Output:

- Project Laravel siap dikembangkan.

Tahapan 2 – Konfigurasi Basis Data

Tahap ini bertujuan menghubungkan aplikasi Laravel dengan basis data yang telah dirancang.

Kegiatan meliputi:

- Konfigurasi database

- Menjalankan migration

- Menjalankan seeder

- Pengujian koneksi database

Output:

- Backend berhasil terhubung dengan database.

Tahapan 3 – Implementasi Autentikasi dan Hak Akses

Tahap ini mengembangkan sistem autentikasi dan otorisasi pengguna.

Kegiatan meliputi:

- Login

- Logout

- Manajemen Session

- Role-Based Access Control (RBAC)

- Hak akses Admin

- Hak akses Super Admin

Output:

- Sistem autentikasi berjalan dengan baik.

Tahapan 4 -Pengembangan Modul Website Profil

Tahap ini mengimplementasikan seluruh fitur Website Profil.

Kegiatan meliputi:

- Beranda

- Profil Sekolah

- Visi dan Misi

- Jurusan

- Berita

- Galeri

- Guru dan Tenaga Kependidikan

- Contact Us

- Peta Lokasi Sekolah

Output:

- Modul Website Profil selesai.

Tahapan 5 – Pengembangan Modul PPDB Online

Tahap ini mengimplementasikan seluruh proses pendaftaran peserta didik baru.

Kegiatan meliputi:

- Formulir Pendaftaran

- Biodata

- Data Orang Tua

- Upload Dokumen

- Upload Foto Rapor

- Nomor Pendaftaran Otomatis

- Bukti Pendaftaran PDF

Output:

- Modul PPDB selesai.

Tahapan 6 – Integrasi OCR

Tahap ini mengintegrasikan teknologi OCR untuk membaca nilai rapor yang diunggah.

Kegiatan meliputi:

- Upload Foto JPG/JPEG

- Proses OCR

- Ekstraksi Nilai

- Konfirmasi Nilai

- Penyimpanan Nilai

Output:

- Nilai rapor berhasil diekstraksi.

Tahapan 7 – Implementasi SPK Metode SAW

Tahap ini mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan rekomendasi jurusan.

Kegiatan meliputi:

- Pengelolaan Kriteria

- Pengelolaan Bobot

- Normalisasi

- Perhitungan SAW

- Ranking

- Rekomendasi Jurusan

Output:

- Sistem rekomendasi jurusan berjalan.

Tahapan 8 – Pengembangan Theme Manager

Tahap ini mengimplementasikan pengelolaan tema website.

Kegiatan meliputi:

- Tambah Tema

- Edit Tema

- Hapus Tema

- Aktivasi Manual

- Penjadwalan Tema

Output:

- Theme Manager berjalan.

Tahapan 9 – Pengembangan Laporan

Tahap ini mengembangkan fitur pelaporan.

Kegiatan meliputi:

- Filter Periode PPDB

- Export Microsoft Excel

- Dashboard Statistik

Output:

- Laporan sistem selesai

Tahapan 10 – Pengujian Backend

Tahap terakhir dilakukan pengujian seluruh fungsi backend.

Kegiatan meliputi:

- Pengujian CRUD

- Pengujian Hak Akses

- Pengujian OCR

- Pengujian SAW

- Pengujian API

- Perbaikan Bug

Output:

- Backend siap diintegrasikan dengan Frontend.

## 4.3 Alur Roadmap Backend

Persiapan Environment

│

▼

Konfigurasi Database

│

▼

Authentication & RBAC

│

▼

Website Profil

│

▼

PPDB Online

│

▼

OCR

│

▼

SPK (SAW)

│

▼

Theme Manager

│

▼

Laporan & Export

│

▼

Pengujian Backend

│

▼

Backend Siap Diintegrasikan

Gambar 4.1 Roadmap Backend

# BAB V 
ROADMAP UI/UX

## 5.1 Gambaran Umum Roadmap UI/UX

Roadmap UI/UX merupakan tahapan perancangan antarmuka (User Interface) dan pengalaman pengguna (User Experience) yang bertujuan menghasilkan tampilan sistem yang mudah digunakan, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Perancangan UI/UX dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada dokumen Software Requirements Specification (SRS) serta disesuaikan dengan proses bisnis sistem.

Pada tahap ini dilakukan penyusunan Information Architecture, User Flow, Wireframe, Design System, High Fidelity Design, hingga implementasi antarmuka menggunakan Laravel Blade. Seluruh rancangan UI/UX akan diintegrasikan dengan backend sehingga menghasilkan sistem yang fungsional dan mudah digunakan oleh Guest, Admin, maupun Super Admin.

## 5.2 Tahapan Roadmap UI/UX

Tahapan 1 – Analisis Pengguna

Tahap awal dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik pengguna yang akan menggunakan sistem.

Pengguna yang dianalisis meliputi:

- Guest

- Admin

- Super Admin

Output:

- Karakteristik pengguna.

Tahapan 2 – Penyusunan Information Architecture

Tahap ini bertujuan menyusun struktur navigasi sistem sehingga setiap halaman mudah diakses oleh pengguna.

Struktur navigasi meliputi:

- Website Profil

- PPDB Online

- Dashboard Admin

- Dashboard Super Admin

Output:

- Information Architecture.

Tahapan 3 – Penyusunan User Flow

Tahap ini menggambarkan alur aktivitas pengguna ketika menggunakan sistem.

User Flow disusun untuk:

- Guest

- Admin

- Super Admin

Output:

- User Flow Diagram.

Tahapan 4 – Perancangan Wireframe

Tahap ini menghasilkan rancangan awal setiap halaman tanpa memperhatikan warna maupun elemen visual.

Halaman yang dirancang meliputi:

- Beranda

- Profil Sekolah

- Jurusan

- Berita

- PPDB

- Dashboard

- Theme Manager

Output:

- Wireframe.

Tahapan 5 – Penyusunan Design System

Tahap ini bertujuan menghasilkan pedoman desain yang digunakan secara konsisten pada seluruh halaman sistem.

Komponen yang disusun meliputi:

- Warna

- Tipografi

- Ikon

- Tombol

- Formulir

- Tabel

- Kartu Informasi

- Dialog

Output:

- Design System.

Tahapan 6 – Perancangan High Fidelity Design

Tahap ini menghasilkan tampilan antarmuka yang mendekati hasil implementasi akhir.

Perancangan dilakukan untuk seluruh halaman sistem.

Output:

- High Fidelity Design.

Tahapan 7 – Pembuatan Prototype

Prototype dibuat untuk mensimulasikan interaksi pengguna terhadap sistem sebelum proses implementasi dimulai.

Prototype mencakup:

- Website Profil

- PPDB Online

- Dashboard Admin

- Dashboard Super Admin

Output:

- Prototype Interaktif.

Tahapan 8 – Implementasi Frontend

Tahap ini mengimplementasikan desain UI ke dalam aplikasi menggunakan Laravel Blade.

Kegiatan meliputi:

- Layout

- Komponen

- Responsive Design

- Validasi Form

- Integrasi dengan Backend

Output:

- Frontend siap digunakan.

Tahapan 9 – pengujian UI/UX

Tahap terakhir dilakukan untuk memastikan antarmuka berjalan dengan baik pada berbagai perangkat.

Pengujian meliputi:

- Responsive Testing

- Browser Compatibility

- Usability Testing

- Perbaikan Tampilan

Output:

- UI/UX siap digunakan.

## 5.3 Alur Roadmap UI/UX

Alur roadmap UI/UX ditunjukkan pada Gambar 5.1.

Analisis Pengguna

│

▼

Information Architecture

│

▼

User Flow

│

▼

Wireframe

│

▼

Design System

│

▼

High Fidelity Design

│

▼

Prototype

│

▼

Implementasi Frontend

│

▼

Pengujian UI/UX

│

▼

Frontend Siap Digunakan

Gambar 5.1 Roadmap UI/UX

# BAB VI 
PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan

Dokumen Roadmap Pengembangan Sistem ini disusun sebagai panduan dalam proses pembangunan Website Profil SMKN 1 Sebulu Terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dan Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Jurusan. Roadmap ini memberikan gambaran mengenai tahapan pengembangan sistem secara terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan basis data, pengembangan backend, perancangan UI/UX, integrasi sistem, pengujian, hingga deployment dan pemeliharaan.

Dengan adanya roadmap ini, setiap tahapan pengembangan memiliki arah yang jelas sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara sistematis, terorganisasi, dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada dokumen Software Requirements Specification (SRS). Selain itu, roadmap ini juga menjadi acuan dalam mengelola proses pengembangan agar setiap modul dapat dibangun secara bertahap dan saling terintegrasi.

## 6.2 Harapan Pengembangan

Roadmap pengembangan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membangun sistem secara bertahap hingga menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap tahapan yang telah direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan secara berurutan sehingga mempermudah proses pengembangan, pengujian, serta implementasi sistem.

Ke depan, roadmap ini juga dapat menjadi dasar dalam pengembangan fitur baru, peningkatan performa sistem, serta penyesuaian terhadap kebutuhan yang mungkin muncul seiring dengan perkembangan teknologi maupun kebutuhan sekolah.

# DAFTAR PUSTAKA

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

Laravel. (2025). Laravel Documentation. https://laravel.com/docs

MySQL. (2025). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

Tesseract OCR. (2025). Tesseract OCR Documentation. https://tesseract-ocr.github.io/

Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2014). Decision Support and Business Intelligence Systems (10th ed.). Pearson.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Morgan Kaufmann.

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2017). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (6th ed.). Pearson.